中国水稻研究所遴选文件

项 目 名 称：中国水稻研究所零星工程施工单位遴选

遴   选   人：中国水稻研究所

二〇二四年六月

# 遴选公告

项目名称：中国水稻研究所零星工程施工单位遴选

遴选范围：中国水稻研究所零星工程（单项工程预算价≤20万，工程数量若干个，实施期限：2024年6月-2026年6月）

遴选人资格要求：建筑工程施工总承包叁级及以上资质

遴选报名需要提供的有关资料（详见本文件要求）：①单位法人委托书；②营业执照复印件、资质证书复印件、安全生产许可证复印件；③项目负责人证书复印件；④遴选报名人身份证原件及复印件。（注：以上复印件均须加盖单位公章）

保证金：人民币贰万元整（开标前到账）

报名截止时间：即日起至2024年6月6日下午1：00

报名地点：杭州富阳区水稻所路28号中国水稻研究所基建与后勤服务中心一楼会议室

遴选时间：2024年6月6日下午1:30

联系电话：0571-63370449 曾小娟

中国水稻研究所

2024年6月3日

遴选要求

因中国水稻研究所每年有若干个规模不等的零星工程（单项工程预算价≤20万），为便于管理，特向社会公开遴选两家施工单位作为零星工程的实施单位，履约期限为合同签订之日起2年。具体要求如下：

- 1、企业资质：建筑工程施工总承包叁级及以上，近三年（2021年-2023年）有相应业绩且无安全事故发生、无不良信用记录。

- 2、需要提供的证件证明材料：营业执照、资质证书、近三年（2021年-2023年）财务年报，2023年下半年任意月的纳税凭证和社保缴纳证明材料、信用中国无不良记录证明、相关人员的身份证复印件及资格证书。

- 3、人员要求：项目负责人必须为本公司的在职员工，有固定的造价人员、资料员，及时按要求完成预决算及资料整理。以上人员需提供社保证明。

- 4、近三年（2021年-2023年）承担的工程项目信誉、口碑较好、获得业内荣誉奖励的予以适当加分（详见评审办法）。

- 5、能积极响应业主单位要求，及时安排施工人员，不论工程规模大小，都能接受并按规定和要求实施。

- 6、施工单位应在约定的工期内完成工程内容，达到国家规定的工程施工质量验收规范合格标准，并及时配合做好资料整理和结算审核。

- 7、履约保证金：入围单位需缴纳履约保证金贰万元，由遴选保证金结转，合同到期日后满1年无息退还，用于质量担保。

- 8、结算方式：

- ①零星工程结算原则上实行“一季一结”方式，即承包方在每季度首月底前上报上一季度已完成零星工程的结算资料，发包方在收到完整的工程结算资料后及时按规定组织审核工作。

- ②零星工程结算计价规则：应按现行相关工程定额及计算规则结算，材料价格和人工费应按当地当季中间月份的信息价结算；无相应定额和信息价的，应经双方协商确定，费率按三类工程计取，弹性费率按中值计取，总价下浮率为3%。最终结算价格由第三方审计确定。

9、保证金：人民币贰万元整。（参与遴选单位在遴选截止日期前以汇款方式缴纳，并在汇款凭据上注明“零星工程”）；

（单位名称：中国水稻研究所；开户银行：中国建设银行浙江省富阳支行；账号：33001617235050004535）

※参与遴选单位有下列情况之一者，没收其保证金：

①发生相互串通、弄虚作假等违纪违规行为的；

②入围单位未能在规定时间内签署合同协议的；

③入围单位无正当理由放弃入围资格；

注：未入围单位的保证金将在公布入围结果之日起七日内无息退还。

- 遴选文件递交地点及截止时间：

地址：杭州市富阳区水稻所路28号中国水稻研究所基建与后勤服务中心一楼会议室。截止时间：2024年6月6日下午1点整。也可通过顺丰快递送达，时限要求与快递地址同上。

- 遴选会议

地址：杭州富阳区水稻所路28号中国水稻研究所基建与后勤服务中心一楼会议室

- 时间：2024年6月6日下午1点半。（如有调整提前一天通知）

- 承包方式：包工包料

- 本次遴选将确定两家单位入围，如有放弃入围资格的，将依次递补。

- 遴选人应及时将评审结果通知入围单位，入围单位应在接到通知书后7日内与遴选人签订工程承包合同。若放弃入围权利，遴选人可取消其入围资格，没收其保证金，并依次递补入围单位。

- 遴选人分别与两家入围单位签订合同，并根据研究所零星工程需求和入围单位具体情况指派任务。

遴  选   办  法

第一条  遴选人依法组建评审小组，与参与遴选的施工单位有利害关系的人员应当回避。

第二条  评审小组应按照“公开、公平、公正”的原则，严格按规定程序进行遴选。

第三条  评分标准，满分100分：

- ①施工单位近三年（2021年-2023年）相关工程业绩。（提供施

工合同、竣工验收报告复印件并加盖公章，每个业绩得5分，最高得30分）

- ②项目负责人为企业合法在职员工（2分），施工单位有固定的造价员和资料员（3分），均需提供资格证书、劳动合同和连续6个月社保证明。

- ③具有本地化服务能力，有组织当地劳动力施工的能力。（说明

服务流程及劳动力组织情况，最高20分）

- ④遴选人获ISO 9001质量管理体系认证（3分）；获ISO 14001

环境管理认证（3分）；获职业健康安全管理体系认证（3分）；企业荣誉证书（1分）。

- ⑤确保施工质量的通用技术组织措施（10分）；确保安全生产的

通用技术组织措施（10分）；确保安全文明施工的通用技术组组织措施（5分）；确保工期的通用技术组织措施（10分）。

第四条  对于有承担类似零星工程、建设工程经历且信誉差、口碑差、工程质量差，或未明确下浮率3%的遴选人，评审小组直接否决。

第五条  确定入围候选人：根据评分标准及遴选人的综合能力进行评分，按照得分高低确定入围候选人。

第六条  当出现得分相同的入围候选人时，则由遴选人现场用随机抽签的办法抽取最终入围人。

第七条  评审小组应当根据遴选文件确定的评审标准和方法对遴选文件进行系统的评审和比较，对有下列情况之一的，应视为废标：

1、评审小组在评审过程中发现遴选人以他人的名义遴选、串通遴选、以行贿手段谋取入围或者以其它弄虚作假方式遴选的；

2、遴选文件对遴选文件提出的所有实质性要求和条件未能作出响应的；

3、遴选人资格条件不符合国家有关规定和遴选文件要求的，或者拒不按照要求对遴选文件进行澄清、说明或者补正的；

第八条  经评审小组评审后有效遴选人小于等于2家时，遴选人重新遴选。

第九条  评审小组完成评审后应当出具书面评审报告。

遴选文件编制要求

- 遴选文件必须编制、装订、密封，否则该遴选书无效。

- 遴选文件份数：壹份正本，肆份副本。

3、遴选文件组成

①遴选文件封面（工程名称：中国水稻研究所零星工程施工单位遴选项目）

②法人授权委托书

③法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）

④遴选保证金（银行缴款凭证复印件）

⑤遴选一览表（见附件二）

⑥项目负责人、造价员、资料员等成员表（见附件三）；

⑦遴选单位营业执照、资质证书、财务状况报告、有关人员社保证明、业绩（施工合同、竣工验收报告缺一不可）及其它相关证书复印件（复印件须加盖公章）；

⑧服务流程、响应时间及劳动力组织情况说明；

⑨确保施工质量的通用技术组织措施；确保安全生产的通用技术组织措施；确保安全文明施工的通用技术组组织措施；确保工期的通用技术组织措施。

4、以上内容均须加盖公章，内容须真实、可靠。

建设工程施工遴选文件

项目名称：

招 标 人：

投 标 人：                           （盖章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

遴选日期：    年    月    日

- 一、授权委托书

中国水稻研究所：

兹委派我公司      先生/女士(其在本公司的职务是：      ，身份证号码：             联系电话：         手机：          传真：           )代表我公司全权处理中国水稻研究所零星工程施工单位遴选项目的一切事项，若入围则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自2024年  月  日起至2024年  月  日止。

特此告知

遴选人名称(公章)：

法定代表人(签章)：

签发日期：2024年   月   日

- 二、法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）

# 三、遴选保证金（银行缴款凭证复印件）

# 四、遴选(评审)一览表

中国水稻研究所：

按你方遴选文件要求，我们    （本标书签字方）    谨此向你方发出要约如下：如你方接受本遴选要求，我方承诺结算时按照以下幅度进行下浮。

遴选(开标)一览表

| 项目名称 | 下浮率(%) |
| --- | --- |
| 中国水稻研究所零星工程施工单位遴选项目 | 3 |

注：1、遴选人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、同时，保证遴选文件所有相关资料是真实的、合法的。

3、同意此次遴选文件中的各项内容。

4、同意提供按照贵方可能要求的与遴选有关的一切数据或资料等。

5、本单位如入围，保证按照遴选文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

遴选人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

# 五、项目负责人及其他主要班子成员表

工程名称：                        遴选日期：   年   月   日

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 拟任岗位职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 造价员 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 资料员 |
| ... |  |  |  |  |  |  | ... |

遴选人： (章)

法定代表人或委托代理人： (签字或盖章)

年    月    日

# 六、营业执照、资质证书及其它相关证书复印件

# 七、服务流程、响应时间及劳动力组织情况说明

八、确保施工质量的通用技术组织措施；确保安全生产的通用技术组织措施；确保安全文明施工的通用技术组组织措施；确保工期的通用技术组织措施。

# 领取遴选文件登记表

（自行填报）

| 项目名称 | 中国水稻研究所零星工程施工单位遴选 |
| --- | --- |
| 领取单位名称 |  |
| 领取日期 | 2024年 月 日 |
| 联系地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系人身份证 |  |
| 电话 |  |
| 传真 |  |
| 邮编 |  |

评分表（评分细则）

项目名称：中国水稻研究所零星工程施工单位遴选项目         开标时间：2024年  月  日  时  分

开标地点：杭州富阳区水稻所路28号中国水稻研究所基建与后勤服务中心会议室

| 序号 | 评分细则 | 分值范围（分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遴选人近三年（2021年-2023年）相关工程业绩。（提供施工合同、竣工验收报告复印件并加盖公章，每个业绩得5分，累计不超过30分） | 0-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目负责人为企业合法在职员工（2分），遴选人有固定的造价员和资料员（3分），需提供资格证书、劳动合同和连续6个月社保证明。 | 0-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 具有本地化服务能力，有组织当地劳动力施工的能力。（说明服务流程及劳动力组织情况20分） | 0-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 遴选人获ISO 9001质量管理体系认证（3分）；获ISO 14001环境管理认证（3分）；获职业健康安全管理体系认证（3分）；企业荣誉证书（1分） | 0-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 确保施工质量的通用技术组织措施（10分）；确保安全生产的通用技术组织措施（10分）；确保安全文明施工的通用技术组组织措施（5分）；确保工期的通用技术组织措施（10分） | 0-35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 0-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评审人签字：

中国水稻研究所零星工程施工合同

（合同编号:       ）

发包人（全称）：  中国水稻研究所

承包人（全称）：

# 中国水稻研究所零星工程施工合同（模板）

发包人（全称）：中国水稻研究所

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据招遴选文件，双方就零星工程协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：中国水稻研究所零星工程

工程地点：中国水稻研究所富阳基地

承包范围：按发包人每次出具的零星工程内容及要求施工

二、合同工期

根据发包人要求的每次零星工程所需的施工时间。

合同期限：2024年6月-2026年6月

三、质量标准、保修期及履约保证金

1.工程质量标准：符合现行《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关规范，质量达到合格标准。承包人在规定的工期内每完成一项工程，应向建设单位提出竣工申请，经各方验收合格后，承包人在验收合格后的5个工作日内将已完工程交付给发包人使用，若验收不合格的，发包人不接受工程移交，须经整改直至合格，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并取消后续零星工程实施资格。

涉及隐蔽工程的，承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经建设单位检查验收后，确认具备覆盖条件的方能覆盖。若检查不合格，不符合覆盖条件的，承包人应整改直至合格。承包人未通知建设单位到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，建设单位有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

承包人每完成一项工程，应及时提交完整合格的决算资料和竣工资料，延期或拒绝提供资料的，不予支付工程款。

2.缺陷责任期:竣工验收合格后一年。

3.单项施工合同不再另行收取质保金，如有质量问题，先抵扣履约保证金结转部分。

四、合同价款与结算支付

1.本合同价款采用费率合同，基准总造价再乘以入围下浮率确定结算造价，即基准总造价97%(1-%下浮比例)=结算造价，本合同的下浮比例为3%。承包方每次接到发包人提供的零星工程实施内容后按合同约定结算方式编制施工预算，发包人初步审核同意后（不作为结算依据），承包方开始实施。工程结算时，以发包人审定的审核报告为准。

2.关于竣工结算的约定：

1）零星工程结算原则上每一季度结算一次，由承包方在下一季度及时提供上一季度已完工程的竣工结算及相应的结算资料，发包方及时组织人员对结算进行审核。

2）工程量结算依据：

根据竣工图纸及变更联系单按实计算。

3）价格结算原则：

实施的零星工程项目，能套用现行定额的套用现行定额，不能套用的双方协商组价。

定额：《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《2013工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等，合同履行中如出现工程预算定额、计价规范调整按新定额规范执行。

取费：取费按《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）。装修工程按单独装饰工程三类中值费率计取，安装工程按安装三类中值费率计取；施工组织措施费按中值计取（其中安全文明施工费费率按“市区一般工程”中值费率计取），税金按市区费率计取。

人工价格、机械价格、材料价格：按《杭州建设工程造价信息》综合版（当季的第一个月）及《浙江造价信息》（当季的第一个月），无信息价采用合理的协商市场价执行。

以上组成的基准总造价再乘以入围下浮率即3%确定结算造价，即基准总造价97%(1-3%)=结算造价。（下浮率不得以任何理由要求调整）。

3.工程款支付

工程款原则上每季度支付一次，即在工程内容全部完工并经验收合格后，发包人按照季度工程结算审核报告审定的工程款一次性予以结清。

五、文明施工、安全保护

每个工程的预算价和结算价中应包含安全文明施工费，承包人应为施工人员购买保险。承包人应按照国家有关劳动保护规定，在工程施工过程中，采取严格的安全保护措施，承担由于安全措施不力导致人身伤亡、财产损失等事故的责任，并承担因此发生的全部费用，发包人不承担任何连带责任。

六、违约、索赔和争议

1.本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

因承包人原因造成工程质量问题，由承包人负责整改工作及相关费用，直至达到合格标准。因此造成的工期延误和损失，由承包人承担一切后果。承包人不修复或无法修复的,发包人有权自行委托有资质的单位修复,修复费用及造成的损失由承包人承担，或从承包人的履约保证金中扣除。

双方约定的承包人其他违约责任：另行协商。

2.除工程本身特殊要求外，承包人不得以任何理由拒绝实施发包人要求的工程内容，否则发包人可从履约保证金中扣除1万元的违约款。

3.协议生效后，未经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包，如发现擅自分包，除立即取消分包人的分包资格外，承包人还应向发包人支付违约金5000元整。

4.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第（二）种方式解决：

（一）提交  /  仲裁小组仲裁；

（二）依法向工程所在地人民法院起诉。

5.入围单位发生虚假响应遴选文件、不能正常履约的，自发生之日起合同终止，产生不良后果或给研究所造成损失的，从前一周期工程款中抵扣相应损失，不够抵扣的，追加抵扣保证金，20000元扣完为止。

七、合同生效及其他

1、本合同未尽事宜，双方协商解决；

2、本合同一式陆份，双方各执叁份，双方签字盖章，承包人提交履约保证金后生效。

| 发包人（公章）：中国水稻研究所 | 承包人（公章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字）： | 法定代表人（签字）： |
| 委托代理人（签字）： | 委托代理人（签字）： |
| 住 所： | 住 所： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 税 号： | 税 号： |
| 签订日期： | 签订日期： |
| 联系人： | 联系人： |